## Slide 1
ASSISTANT · 阶段汇报
文件检索模块
已经做了什么 · 发现了什么问题 · 接下来做什么
2026-09-24
本次汇报三点
· 搜索已经可用
· A1 止血已落地并通过验收
· 发现一个更严重的问题并排入计划
· 后续分两步、共七个阶段

## Slide 2
01
OVERVIEW
一页看懂
已完成
搜索链路已经跑通
· 文件 / 应用 / 命令统一搜索，输入即出结果
· A1 止血落地：4 个问题修复，验收全部通过
关键发现
索引其实「名不副实」
· 桌面 3.5 万个文件就吃满了索引额度
· 文档、下载等目录一个文件都没进来
接下来
两步走、七个阶段
· 先做搜索基建，把它从「能用」做成「可靠」
· 再做文件治理：可控范围 + 不丢文件
一句话结论：搜索的主干功能已经完成并可演示；真正拖后腿的不是性能，而是「索引覆盖不全」这类正确性问题 —— 所以下一步先修地基，再往上加治理能力。

## Slide 3
02
已完成 · 能力
现在能做什么
输入即搜
全局热键唤起，输入文件名即可搜
模糊匹配 + 五级打分，拼错也能命中
多源统一排序
内置命令、已安装应用、文件放在一起排序
输入算式直接出结果，回车复制
覆盖常用目录
桌面、文档、下载、图片、音乐、视频
启动时建立索引，随打随搜
主面板
待办、笔记、剪贴板、设置四个页面
上一阶段交付，与搜索浮窗并存
已完成部分对应用户可直接体验的功能；技术上对应上一阶段的搜索链路与主面板。

## Slide 4
03
已完成 · 本次交付
A1 止血：修掉 4 个每天都在发生的问题
已通过验收
已提交为独立补丁，可单独回滚，不影响其它功能
问题（用户能感知到的） | 怎么修的 | 效果
某些目录会让索引重复甚至无限递归 | 不再跟随这类特殊目录 | 重复条目 126 → 0
逐个文件做路径判断，拖慢启动 | 命中就直接跳过整个目录 | 剪掉 160 个目录
每打一个字就写一次数据库 | 改成「真正打开结果」时才记录 | 历史表不再被垃圾刷屏
每打一个字就全量搜索一次 | 加入 40ms 防抖 | 连打 8 个字符只搜 1 次
三条验收均有实测数据：重复条目归零、防抖次数、打字期间数据库零写入。

## Slide 5
04
关键发现
索引其实「名不副实」：用户搜不到自己的文档
35607
桌面上的文件数
20000
索引上限
0
文档目录进入索引的文件数
问题现象：日志显示「索引 20000 个文件」一切正常，但用户搜索「文档 / 下载 / 图片」里的文件，永远搜不到。
原因：索引有 2 万条上限，而桌面排在最前面、单个目录就超过 2 万，遍历到它就把额度用光了，后面的目录根本没开始。
已列入计划：这类「看起来正常、实际没生效」的问题优先级高于性能优化，在后续的索引重建阶段一并解决 —— 宁可少收文件，也不能让搜索漏掉用户真的有的文件。

## Slide 6
05
后续计划
两步走：先把搜索做稳，再让文件可控
第一步：搜索基建
目标：把搜索从「能用」做成「可靠基础设施」
· 建立持久化索引，启动即用、不再每次重扫
· 后台扫描 + 增量更新，新建或改名立刻可见
· 独立查询引擎，并先量性能基准再谈优化
· 统一结果归并，为后续插件化留出接口
第二步：文件治理
目标：让搜索「范围可控」、让文件「不丢」
· 种类过滤：只要文档 / 只要图片，一键切换
· 工程排除：自动跳过 node_modules 之类目录
· 下载中转：下载完成自动进「收件箱」
· 去向追踪：文件被移走改名，也能指出它现在在哪
为什么是这个顺序：治理能力全部建立在「索引 + 查询」之上；地基不稳就加功能，后面要返工两次。

## Slide 7
06
后续计划 · 路线图
五个阶段，一页看完
A
搜索基建
索引 · 查询 实时更新
v0.4.0
▶
B
过滤与排除
种类过滤 工程排除
v0.4.x
▶
C
下载中转
下载收件箱 一键归档
v0.4.x –v0.5.x
▶
D
去向追踪
移走改名 也能找到
v0.5.x
▶
E
自动治理
归档建议 查重 · 多来源
v0.5.x
A 阶段完成即是一个可用的完整产品；B–E 才是「文件治理」，逐层加复杂度。

## Slide 8
07
第一步拆解
搜索基建：7 个步骤
步骤 | 做什么 | 做完的标志
A1 ✅ | 止血：修掉索引重复、写库时机、输入防抖 | 已完成并通过验收
A2–A3 | 搭架构骨架 + 重建索引 （持久化、后台扫描、差量更新） | 启动即用；顺带解决 「只覆盖桌面」的问题
A4 | 独立查询引擎 + 性能基准 | 先量出基准数据， 再决定要不要优化
A5–A6 | 实时更新 + 冷启动优化 | 新建 / 改名立刻可搜； 启动不再卡顿
A7 | 收尾：结果归并、快捷键、删除旧实现 | 旧代码删净后仍能编译运行

## Slide 9
08
第二步拆解
文件治理：4 个阶段
阶段 | 要解决的问题 | 用户会看到什么
B 过滤与排除 | 搜索结果太杂，工程目录刷屏 | 「只要文档 / 只要图片」一键筛选； node_modules 不再出现
C 下载中转 | 下载完的文件散落各处、找不到 | 下载完成自动进「收件箱」， 一键归档或撤销
D 去向追踪 | 文件被移走、改名后就失去线索 | 直接告诉你它现在在哪个文件夹
E 自动治理 | 重复文件、来源分散、没人整理 | 归档建议（可选自动）、 重复文件查重、接入聊天软件来源
原则：默认只给建议、不自动移动文件；所有移动都可撤销。

## Slide 10
09
里程碑
版本节奏
v0.3.0
上一阶段收尾
主面板 · 设置 · 热键
待真机走查
v0.4.0
第一步：搜索基建
A1–A7 七个步骤
A1 已完成
v0.4.x
第二步：过滤与排除
种类过滤 · 工程排除
计划中
v0.5.x
下载中转 · 去向追踪 · 自动治理
C · D · E 三个阶段
计划中
v0.6.0
插件系统 + 发布
开放搜索接口给插件
计划中

## Slide 11
10
NEXT
下一步
现在
合并 A1 补丁
编码与验收已完成，等评审合并
接着
上一阶段真机走查 → 打版本
确认四页交互没问题后打 v0.3.0
然后
进入第一步 A2–A3
搭架构骨架并重建索引， 顺便解决「只覆盖桌面」这个关键问题
之后
按路线图推进 B–E
搜索可控 → 下载中转 → 去向追踪 → 自动治理