## Slide 1
ASSISTANT · 设计篇
文件管理模块
从「输入文件名就能打开」，到一个分五阶段落地的文件子系统
设计理念 · 设计想法 · 模块特点

## Slide 2
01
CONTENTS
四部分
01
起点
文件搜索最初是怎么做的， 当时定下了哪些取舍
02
想法
为什么它从一个搜索框， 长成一个文件子系统
03
理念
三条核心设计取向： 分层、分阶段、正确性优先
04
特点
与同类产品不同的地方， 以及能力蓝图与落地节奏

## Slide 3
02
起点
项目初期的三步：文件搜索是「助手能用」的最后一块拼图
Phase 0
环境搭建
Hello 窗口跑起来 工具链打通
第 1 周
▶
Phase 1
MVP 原型
托盘 + 全局热键 + 搜索浮窗 先让「一键呼出」成立
第 2–4 周
▶
Phase 2
助手能用
日志 / 历史库 / 模糊匹配 / 计算器 / 应用启动器 / 文件搜索
第 5–8 周 → v0.2.0
第一版文件搜索的目标非常朴素：输入文件名（比如 report.docx、照片）→ 模糊匹配用户目录 → 回车用默认程序打开。当时没人打算做「文件管理」，只是想让搜索框里多一路结果。

## Slide 4
03
设计想法 · 第一版
最初的四个决定，和两条主动写下的取舍
四个设计决定
① 内存索引：启动时建一次，之后每次按键只扫内存，不再递归磁盘
② 只收六个常用目录：桌面 / 文档 / 下载 / 图片 / 音乐 / 视频
③ 跳过巨目录：node_modules、__pycache__ 等
④ 上限 2 万条；文件不进默认列表（否则空查询会拖死界面）
当时就写下的两条取舍
① 启动延迟：建索引在窗口显示前同步执行，目录很大时会慢。
② 遍历浪费：QDirIterator 无法跳过子树 ——「若未来遇到大目录，可改为手写递归精确剪枝」。
为什么这些取舍值得单独记一笔
因为没有一条是「以后再说」——每条都写清了「为什么这么选」和「什么情况下会失效」。三个月后再回头看，这两条取舍直接变成了施工图。

## Slide 5
04
设计想法 · 应验
当初写下的两条取舍，后来都真的发生了
当初写下的取舍 | 后来实测到的情况 | 怎么处理的
「建索引在窗口显示前同步执行， 目录很大时会慢」 | 本机实测 0.7–2.4 秒，窗口要等索引建完 才出现；桌面一个目录就有 3.5 万个文件 | 列入后续阶段： 后台扫描 + 冷启动先可用
「QDirIterator 无法跳过子树， 未来可改为手写递归精确剪枝」 | 一个特殊目录（指向父目录的链接）造成 126 条重复索引，路径叠了 63 层 | A1 已按当初设想的方向 改成手写递归 + 剪枝
好的取舍记录，就是后来的施工图。
写下取舍的人，和三个月后来修它的人，往往是同一个 —— 但那时已经记不清当初为什么了。文档里那句「若未来遇到大目录，可改为手写递归」，让 A1 不用重新做一次决策，只需要执行它。

## Slide 6
05
设计想法 · 升级
想清楚一件事：文件搜索 ≠ 文件管理
过去的边界
一句话：在搜索框里多加一路结果。
文件只是 SearchResult 里的一种 type。
能搜到就够 —— 搜不到，用户自己也没办法。
▶
现在的边界
一句话：一个独立的文件子系统。
搜索框只是它对外的一个出口，不是全部。
要同时保证两件相反的事：找得到 + 不漏掉。
由此得到最核心的一条设计理念：把「面」分开
检索面
让用户「找到想要的」 · 查询 · 打分 · 排序 · 融合
采集面
保证「不漏掉文件」 · 扫描 · 归类 · 排除 · 追踪

## Slide 7
06
设计理念 ①
两种「过滤」必须分清 —— 这是整个设计的枢纽
采集过滤
慢 · 要扫盘
决定「什么进数据库」
· 根目录、目录级排除、工程目录识别
· 改动代价：要重新扫盘，慢
· 所以必须在界面上明确提示「正在重建索引」
检索过滤
快 · 不扫盘
决定「内存快照装什么」
· 种类白名单：只要文档 / 只要图片 / 全都要
· 改动代价：从数据库重建快照，数十毫秒
· 所以可以做成界面上一个随时可点的开关
分界线是 files 表：能进表的数据，都是「磁盘上真实存在」的全量结果（只受排除规则约束）；用户看到的列表，才是按白名单筛过的。
一条重要例外：下载收件箱不服从白名单。否则用户把白名单设成「只要 PDF」，刚下载的安装包就会从收件箱里消失 —— 那是数据丢失级的事故，不是筛选问题。

## Slide 8
07
设计理念 ②
架构一次设计完整，功能分阶段落地
接口先定死
门面：只做「持依赖 / 转发 / 持快照 / 暴露状态」四件事
快照：查询层只能通过只读原语访问数据
Provider：A7 之后插件也挂在同一个接口上
能力慢慢加
后面的位图预筛、缓存、SoA 存储都是可选优化
加它们不改调用方 —— 因为表示藏在接口之后
所以第一阶段可以只用最朴素、最不容易错的实现
配套的三条工程习惯
① 每步都能独立编译、独立提交、独立验收；② 旧实现始终留一条可用退路（一个开关就能回退）；③ 先量基准再谈优化 —— 不做没有实测支撑的性能改造。

## Slide 9
08
设计理念 ③
正确性优先于资源：宁可不给答案，也不给错答案
索引满了也不驱逐
早期想过「按使用频率淘汰」，已明确废弃 —— 被淘汰后用户搜不到自己存在的文件， 行为上等于「文件凭空消失」。改为：软预算告警、硬上限停止并提示。
去向不明就说不知道
文件被移走后，索引只知道「它走了」，不知道「它去哪了」。 多候选一律标记为未知，绝不猜一个看起来像的位置。
默认只建议，不自动动手
不自动删除任何文件；不自动移动（默认只给归档建议）； 所有移动都留日志、可撤销、同名冲突零覆盖。
为什么把它当第一原则：文件是用户的真实资产。搜索工具出错，用户只会觉得「不好用」；文件工具出错，用户会丢东西。

## Slide 10
09
模块特点
和同类工具不一样在哪
纯本地 · 无外部依赖
· 不引入全文检索引擎，不依赖云服务
· 只用 Qt + SQLite + Win32，产物是一个可执行文件
查询不碰数据库
· 数据以不可变内存快照发布，读的一侧完全免锁
· 数据库只负责「冷启动加速」和「使用频率存储」
键盘优先 · 中文友好
· 输入即搜，40ms 防抖；输入法预编辑阶段不触发检索
· 后续可开启拼音首字母（默认关闭）
每一步都可退
· 新旧实现共存，一个配置项即可回退
· A1 是一个独立补丁，可单独回滚

## Slide 11
10
能力蓝图
用户视角的四层能力：找得到 → 可控 → 不丢 → 会打理
找得到
文件名模糊匹配（已有）→ 路径参与、子序列、分词
v0.4.0
可控
种类过滤、工程目录排除、查询语法（只要文档 / ext:pdf）
v0.4.x
不丢
下载收件箱：下载完成自动收纳；文件移走改名也能找回
v0.4.x–v0.5.x
会打理
归档建议（可选自动）、重复文件查重、接入聊天软件来源
v0.5.x
四层之间的关系：「找得到」是地基，「可控」让结果不吵，「不丢」和「会打理」才是文件管理真正的价值。

## Slide 12
11
落地节奏
五个阶段：搜索基建 → 过滤排除 → 下载中转 → 去向追踪 → 自动治理
A
搜索基建
索引 · 查询 实时更新
v0.4.0 A1 已完成
▶
B
过滤与排除
种类过滤 工程排除
v0.4.x
▶
C
下载中转
下载收件箱 一键归档
v0.4.x –v0.5.x
▶
D
去向追踪
移走改名 也能找到
v0.5.x
▶
E
自动治理
归档建议 查重 · 多来源
v0.5.x
当前进度：A 阶段的第一步（A1 止血）已经落地并通过验收；接下来的 A2–A3 会重建索引，同时解决「文档目录搜不到」这个问题。

## Slide 13
12
SUMMARY
从一个搜索框里的一路结果， 到一个分五阶段落地的文件子系统。
变的
范围：从「能搜到文件名」扩到「文件不丢、可控、会打理」
不变的
那条原则：宁可不给答案，也不给错答案
沉淀下来的
每条取舍都写清「为什么」和「何时失效」，它就成了后来的施工图